# Discovery — Facturación Adquiriente a la Nube

Veredicto: Go  ·  Completitud: 100.0%  ·  Brechas: 0

## Evaluación por bloque

| Bloque | Completitud | Crítico |
| --- | --- | --- |
| Negocio / Caso de uso | 100.0% | Sí |
| Personas / Roles | 100.0% | Sí |
| Fuentes y datos | 100.0% | Sí |
| Técnico / Habilitación | 100.0% | Sí |
| Hipótesis y valor | 100.0% | No |
| Riesgos y factibilidad | 100.0% | Sí |

# Narrativa del Discovery

### Contexto y problema de negocio

El área de Adquirencia depende hoy de procesos manuales en Excel para construir la facturación

adquiriente, lo que consume tiempo y es propenso a errores [E002]. No existe reportería diaria ni

capacidad de análisis self-service para Finanzas [E002].

### Proceso actual (as-is)

La información se extrae manualmente desde las fuentes on-premise y se consolida en hojas de cálculo.

Los plazos de liquidación se calculan con un join entre transacciones y el catálogo de comercios por

fecha de corte, ejecutado de forma manual [E003 seg-006].

### Proceso futuro (to-be)

Se habilita una réplica no transaccional (SQLREPL02) para no bloquear producción; Azure Data Factory

lee de la réplica y carga el lakehouse en capas Medallion (Bronce → Plata → Oro), desde donde Power BI

consume el dato diario [E003 seg-003, seg-004].

### Riesgos

El principal riesgo es generar bloqueos en producción al leer la tabla transaccional; se mitiga con la

réplica [E003]. Existe además un conflicto de volumetría de TRX (Excel 400M vs reunión 300M) que se

asume desde el Excel hasta confirmación del experto [E001 vs E003].

### Evaluación de factibilidad

Factibilidad alta y complejidad M: stack estándar (réplica + ADF + Medallion) y una sola

habilitación crítica (réplica anti-bloqueo) [E003].

### Recomendación

Avanzar de forma condicional: cerrar el acceso a SQLREPL02 y confirmar la volumetría real de TRX antes

de productivizar; lo demás está suficientemente definido para iniciar la construcción.

# Parte I — Discovery inicial (general)

## Caso de uso y negocio

Nombre del caso de uso: Facturación Adquiriente a la Nube [E002]

Problema de negocio / necesidad que resuelve: Hoy la facturación adquiriente se arma manualmente en Excel, con alto esfuerzo y riesgo de error; no permite análisis diario ni self-service [E002].

Objetivo del caso de uso: Disponer la facturación adquiriente (comisiones, montos transados y plazos de liquidación) en el lakehouse para reportería diaria y tableros regionales [E002].

Beneficio de atender el caso / valor esperado y prioridad: Reducción de ~40 horas/mes de trabajo manual y visibilidad diaria del flujo de caja; prioridad alta para Adquirencia [E002].

Alcance incluido: Comisiones, montos transados y plazos de liquidación por comercio y país [E002].

Alcance excluido: Datos de tarjetahabientes e información de fraude (fuera de alcance) [E002].

Métricas de éxito / KPIs: Tablero diario disponible antes de las 8:00 a.m.; 100% de comercios cubiertos; 0 reprocesos manuales por cierre mensual [inferencia de E002].

Consumidores y forma de consumo: Equipo de Finanzas de Adquirencia y tableros de Power BI regionales [E002].

## Roles del caso de uso y equipo

Solicitante del caso de uso: María Solís (Gerente de Adquirencia) — msolis@empresa.com

Dueño final del producto de datos: Carlos Vega (Product Owner de Datos de Pagos) — cvega@empresa.com

Equipo desarrollador (roles):

| Nombre | Rol | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Juan Pérez | Ingeniero de Infraestructura SQL | jperez@empresa.com |
| Laura Méndez | Data Engineer (lakehouse) | lmendez@empresa.com |
| Diego Ramírez | Analista BI / Power BI | dramirez@empresa.com |

## Riesgos, supuestos y restricciones

Riesgos identificados:

| Descripcion | Severidad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Bloqueos en producción si se lee la tabla transaccional directamente | alta | Equipo |
| Conflicto de volumetría TRX sin confirmar puede afectar dimensionamiento | media | Carlos Vega |

Supuestos:

| Descripcion | Validado por |
| --- | --- |
| Se asume volumetría del Excel (400M/año) hasta confirmación del experto [E001 vs E003] | Carlos Vega |

Restricciones:

| Descripcion | Origen |
| --- | --- |
| Cargas solo en ventana nocturna para no afectar operación | Operaciones |

# Parte II — Discovery técnico (profundo)

## Expertos técnicos, por país y certificadores

Expertos técnicos / del dato:

| Nombre | Especialidad | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Carlos Vega | Fuentes de pagos / Adquirencia | cvega@empresa.com |
| Juan Pérez | Infraestructura SQL / réplicas | jperez@empresa.com |

Expertos por país:

| Nombre | Pais | Especialidad | Contacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Sofía Díaz | CRI | Reglas de comisiones CR | sdiaz@empresa.com |
| Marco Lazo | GTM | Liquidaciones GT | mlazo@empresa.com |

Certificadores del producto de datos:

| Nombre | Ambito |
| --- | --- |
| Ana Rojas | REG |
| Pedro Soto | CRI |

## Fuentes de datos a la nube

Fuentes / tablas a llevar a la nube:

| Tabla | Esquema | Servidor | Columnas | Librerias | Volumetria | Frecuencia | Sensible | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRX_ADQUIRENCIA | dbo | SQLPROD01 (on-premise) | monto_transado, comision, fecha_corte, comercio_id | ODBC Driver 18 for SQL Server (pyodbc) | 400,000,000 / año | Diaria | No | E001 |
| CATALOGO_COMERCIOS | dbo | SQLPROD01 (on-premise) | comercio_id, pais, nombre_comercio | ODBC Driver 18 for SQL Server (pyodbc) | 120,000 registros | Mensual | No | E001 |
| LIQUIDACIONES | fin | SQLPROD02 (on-premise) | comercio_id, monto_liquidado, plazo_liquidacion | ODBC Driver 18 for SQL Server (pyodbc) | 18,000,000 / año | Diaria | Sí (montos) | E001 |

Frecuencia de actualización / latencia: Carga diaria; latencia objetivo < 4 horas tras el cierre del día [E001].

Lógica de negocio a nivel de queries: Los plazos de liquidación se derivan de un join entre TRX_ADQUIRENCIA y CATALOGO_COMERCIOS filtrando por fecha de corte [E003 seg-006].

Calidad de datos y limitaciones: Volumetría estable; pendiente perfilar nulos en fecha_corte y duplicados de comercio_id antes de productivizar [inferencia de E003].

Entidades preliminares (boceto, no diseño):

| Nombre | Descripcion | Relaciones |
| --- | --- | --- |
| Transaccion | Operación adquiriente | Comercio |
| Comercio | Catálogo de comercios | — |
| Liquidacion | Liquidación al comercio | Comercio |

## Datos sensibles / privados / regulados

Datos sensibles / privados / regulados: Montos de liquidación en LIQUIDACIONES (dato financiero sensible) [E001].

Controles de seguridad requeridos: Enmascarar montos para perfiles no financieros; acceso por rol; cumplimiento de políticas internas de datos de pagos [inferencia de E001].

## Habilitación técnica

Habilitación para estar en línea: Réplica no transaccional a SQLREPL02 para evitar bloqueos en producción; Azure Data Factory lee de la réplica hacia el lakehouse Medallion [E003 seg-003, seg-004].

## Dependencias, impedimentos y accesos

Dependencias internas/externas:

| Descripcion | Tipo | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Habilitación de réplica SQLREPL02 | infraestructura | DBA | abierta |

Impedimentos abiertos:

| Descripcion | Responsable | Plan | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso de lectura a SQLREPL02 aún no otorgado | DBA | RFC #1245 | en curso |

Accesos requeridos:

| Recurso | Solicitado a | Estado |
| --- | --- | --- |
| SQLREPL02 (lectura) | DBA | en curso |
| Workspace lakehouse (escritura Bronce) | Plataforma | otorgado |

## Hipótesis de valor y arquetipos DataMesh

Hipótesis del producto:

| Enunciado | Criterio validacion | Experimento |
| --- | --- | --- |
| Los plazos de liquidación derivables generan valor a Finanzas | Prototipo con 3 meses de datos validado por Finanzas | Notebook exploratorio |

Arquetipos DataMesh adicionales:

| Nombre | Dominio | Valor de negocio | Reutiliza fuentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Plazos de liquidación | Pagos | Visibilidad de flujo de caja | TRX_ADQUIRENCIA, LIQUIDACIONES |
| Rentabilidad por comercio | Pagos | Pricing informado | TRX_ADQUIRENCIA, CATALOGO_COMERCIOS |

## Costos preliminares (FinOps)

Estimación de costos (FinOps): Estimación preliminar: ~1 DBU/hora en cargas diarias + almacenamiento Bronce/Plata/Oro; a refinar con volúmenes reales [inferencia de E001].

# Cierre — Evaluación, temas faltantes y trazabilidad

## Veredicto de factibilidad

Sin condiciones bloqueantes pendientes.

## Temas faltantes y deuda técnica

Temas faltantes y deuda técnica: PENDIENTE

## Cobertura de evidencia

Cobertura de evidencia: 73.3% (11/15 campos con cita [E00x]).

Campos con contenido pero sin cita de evidencia:

Métricas de éxito / KPIs

Calidad de datos y limitaciones

Controles de seguridad requeridos

Estimación de costos (FinOps)

Párrafos de la narrativa sin cita: 9.

## Brechas y preguntas poderosas pendientes

Sin brechas: el discovery responde todas las preguntas de la rúbrica.

# Anexo — Diagramas (Mermaid)

Código Mermaid (renderizable en GitHub, VS Code o SharePoint moderno):

## Flujo datos

flowchart LR
  subgraph OnPrem["Fuentes on-premise"]
    SQLPROD01__on_premise["SQLPROD01 (on-premise)<br/>TRX_ADQUIRENCIA, CATALOGO_COMERCIOS"]
    SQLPROD02__on_premise["SQLPROD02 (on-premise)<br/>LIQUIDACIONES"]
  end
  REPL["Réplica no transaccional<br/>(evita bloqueos)"]
  ADF["Azure Data Factory"]
  subgraph Medallion["Lakehouse — Medallion"]
    BR["Bronce"] --> PL["Plata"] --> OR["Oro"]
  end
  CONS["Consumo<br/>Facturación Adquiriente a la Nube"]
  SQLPROD01__on_premise --> REPL
  SQLPROD02__on_premise --> REPL
  REPL --> ADF --> BR
  OR --> CONS

## Fuentes por servidor

flowchart TB
  subgraph SQLPROD01__on_premise["SQLPROD01 (on-premise)"]
    SQLPROD01__on_premise_TRX_ADQUIRENCIA["TRX_ADQUIRENCIA— 400,000,000 / año · 4 col."]
    SQLPROD01__on_premise_CATALOGO_COMERCIOS["CATALOGO_COMERCIOS— 120,000 registros · 3 col."]
  end
  subgraph SQLPROD02__on_premise["SQLPROD02 (on-premise)"]
    SQLPROD02__on_premise_LIQUIDACIONES["LIQUIDACIONES— 18,000,000 / año · 3 col. 🔒"]
  end

## Datamesh

flowchart LR
  CORE(("Facturación Adquiriente a la Nube"))
  subgraph Pagos["Pagos"]
    Pagos_Plazos_de_liquidaci_n["Plazos de liquidación"]
    Pagos_Rentabilidad_por_comercio["Rentabilidad por comercio"]
  end
  CORE --> Pagos_Plazos_de_liquidaci_n
  CORE --> Pagos_Rentabilidad_por_comercio

## Entidades preliminar

erDiagram
  Transaccion ||--o{ Comercio : "se relaciona"
  Liquidacion ||--o{ Comercio : "se relaciona"